| Projekt-Steckbrief |  |  |  | 5AHELS – SJ2025/26 |  | 23.09.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekttitel: |  | ESP32 Gate Control – Automatische Torzugangssteuerung mittels Kennzeichenerkennung |  |  |  |  |
| Kurzname: |  | GateControl |  |  |  |  |
| Projektbudget |  |  |  |  |  | finanziert durch: |
| Schätzkosten: |  | ESP32-CAM (AI Thinker), Relay-Modul, Zubehör |  | € 10 |  |  |
|  |  | nochmal |  | € 10 |  |  |
|  |  | Gesamtkosten |  | € 20 |  | privat |
| Auftraggeber: |  |  |  | Projektpartner/Auftraggeber |  | Kontaktperson: |
| Firmen-Projekt |  | ☐ |  | Nur bei Firmen-Projekt |  |  |
| HTL-Projekt |  | ☒ |  |  |  |  |
| Privat-Projekt |  |  |  |  |  |  |
| Projektteam: |  | Name: |  | Projektbetreuer: |  | Name: |
| Schüler/in 1: |  | Eldin Mesic |  | Fachtheorie: |  | Herr Raffelsberger |
| Schüler/in 2: |  | Simon Herejk |  | Fachpraxis: |  | Herr Raffelsberger |
| Ausgangslage: Tore und Schranken werden häufig manuell oder per Fernbedienung geöffnet. Ziel ist ein System, das Fahrzeuge anhand ihres Kennzeichens automatisch erkennt und das Tor öffnet – ohne manuellen Eingriff. Basis: ESP32-CAM mit KI-gestützter Kennzeichenerkennung (EasyOCR) und Flask-Backend mit SQLite-Datenbank. |  |  |  |  |  |  |
| Individuelle Themenstellung/Untersuchungsanliegen: Eldin Mesic: Flask-Backend, REST-API, WebSocket-Dashboard, SQLite-Datenbank, System-Integration, Deployment. Simon Herejk: Kennzeichenerkennung (OpenCV/EasyOCR), Bildvorverarbeitung (CLAHE, Schärfung), OCR-Pipeline, Testing und Optimierung der Erkennungsrate. Gemeinsam: Systemintegration, End-to-End-Tests, Präsentation und Dokumentation. |  |  |  |  |  |  |
| Gibt es eine Arbeitsteilung? Diese soll möglichst detailliert beschrieben werden. Welche Vorgehensweise ist geplant? |  |  |  |  |  |  |
| Zielsetzung: Entwicklung eines funktionsfähigen Prototyps zur automatischen Torzugangssteuerung: Die Kamera erkennt Kennzeichen in Echtzeit, prüft diese gegen eine Whitelist und schaltet bei Berechtigung ein Relais. Ein Web-Dashboard zeigt Live-Bild, Erkennungsergebnis und Zugriffsprotokoll. Nicht-Ziel: physische Toranbindung, mobile App. |  |  |  |  |  |  |
| - Aufzählung der Ziele – soziale, technische und/oder wirtschaftliche Ziele, Nachhaltigkeit - Wichtig sind auch Nicht-Ziele: Welche Leistungen soll das zu erstellende Produkt umfassen und welche nicht, bzw. was gehört nicht dazu sondern zur Umgebung? - Gibt es eine Beziehung zu anderen Systemen in seiner Umgebung? (z.B. handelt es sich um ein unabhängiges System oder um ein Subsystem eines größeren Systems; ersetzt es ein bereits bestehendes System?) - Überblick was das zu erstellende Produkt seiner Umgebung gegenüber (z.B. menschlichen Benutzern oder anderen Systemen) leisten soll. - Vorgaben zu Hard und Software: - In welcher HW-Umgebung soll das Zielsystem laufen? - In welcher SW-Umgebung soll das Zielsystem laufen? - In welcher HW-Umgebung soll das System entwickelt werden? - In welcher SW-Umgebung soll das System entwickelt werden (Betriebssysteme, Entwicklungstools, etc.)? - Benutzer des Produkts |  |  |  |  |  |  |
| Geplantes Ergebnis der individuellen Themenstellung: Erkennungsrate >80 % unter guten Lichtbedingungen. Relay schaltet bei berechtigtem Kennzeichen zuverlässig innerhalb 1–2 Sekunden. Web-Dashboard zeigt Ergebnis in Echtzeit via WebSocket. Kennzeichenverwaltung ermöglicht Hinzufügen und Sperren von Fahrzeugen ohne Programmieraufwand. |  |  |  |  |  |  |
| Wie kann ich am Ende meiner Entwicklung prüfen, ob die Ziele erreicht wurden? Beispiele für messbare Ergebnisse: Anschluss-Maße, technische Eigenschaften (Gewichtsreduktion, Leistung, etc.), User-Freundlichkeit, Bedienbarkeit, Geschwindigkeit (Performance), Ressourcenmerkmale (Datenmengen), Schutzmerkmale (Schutz gegen ungewollten Zugriff von außen), Wartungsmerkmale, … |  |  |  |  |  |  |
| Meilensteine: |  |  | Datum: |  | Lösungsansatz: Konzept/Blockschaltbild/Skizze |  |
| MS1: | Planung abgeschlossen, GitHub eingerichtet, Komponenten bestellt |  | 23.09.2025 |  | Frei gestaltbar – auf eigener Seite |  |
| MS2: | ESP32-CAM in Betrieb, erster MJPEG-Stream im Browser sichtbar |  | 21.10.2025 |  |  |  |
| MS3: | OCR erkennt Kennzeichen, Datenbankabgleich und Relay-Schaltung funktionieren |  | 25.11.2025 |  |  |  |
| MS4: | Vollintegration nach Kamerawechsel, End-to-End-Test bestanden |  | 03.03.2026 |  |  |  |
| MS5: | Projektabgabe, Präsentation fertig, Abnahme durch Betreuer |  | 26.05.2026 |  |  |  |